|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Paket | : | **Aplikasi Dashboard Kendali dan Manajemen Tim Keuangan** |
| Deskripsi | : | Aplikasi ini ditujukan untuk melakukan dashboard/monitor atas data-data keuangan yang terlebih dahulu diintegrasikan dari sistem-sistem keuangan yang ada ( Sistem Anggaran,Sistem Penatausahaan, dan Sistem Akuntasi Pelaporan serta Sistem Barang Daerah ) yang bertujuan melakukan kontrol, validasi, dan rekonsiliasi untuk meningkatkan keandalan data keuangan. Aplikasi ini juga melakukan fungsi manajemen tim dengan fitur komunikasi tim, berbagi data, dan manajemen task/tugas. |
| Batasan | : | * Sistem-sistem informasi yang dihubungkan telah berjalan normal. * Tidak ada hambatan akses atas data base atas sistem yang akan dihubungkan. * Hubungan bersifat online dan langsung |
| Spesifikasi | : | Aplikasi ini berbasis web dan tersedia dalam aplikasi android dengan memiliki fitur : |
|  | * Melakukan akses data pada sistem-sistem yang terhubung. * Melakukan fungsi rekonsiliasi antar data yang saling terkait pada sistem-sistem yang terhubung. * Menyediakan fungsi analisis atas data-data keuangan sebagai kontrol atas laporan keuangan. * Menyediakan dashboard untuk melakukan monitor atas proses pengelolaan keuangan. * Pembuatan Channel Pengumpulan data dan informasi secara dinamis. * Menyediakan Fungsi Koordinasi & Kerja Tim ( Chat, berbagi data, project/task management) |
| Proses Pengerjaan | : | Adapun Proses Pengerjaan Sistem :   1. Analisa sistem yang ada saat ini dan pengumpulan user requirement ( 5 hari kerja ).   Output : Laporan Hasil Analisis dan List Validated User Requirement.   1. Pembuatan Rancangan Aplikasi. ( 5 hari kerja )   Output : Draft Rancangan Aplikasi untuk disepakati.   1. Pembuatan Aplikasi ( 45 hari kerja )   Output : Aplikasi Dashboard dan Hub Integrasi   1. Feedback dan pemutakhiran sistem aplikasi ( 10 hari) 2. Diseminasi dan training user ( 7 hari) 3. Serah terima sistem aplikasi |
| Anggaran | : | Rp 95.000.000 ( Sembilan puluh lima juta rupiah) |